Projeto Scrum: Desenvolvimento de Portfólio Pessoal
Objetivo Geral:
Desenvolver um portfólio pessoal completo (HTML + CSS) por meio de um projeto ágil utilizando alguns conceitos do framework Scrum, aplicando princípios de arquitetura de sistemas na fase de planejamento.

Organização Scrum do Projeto
Papéis:
- Product Owner (PO): Professor
- Scrum Master: O próprio aluno deverá ser o seu Scrum Master
- Equipe de Desenvolvimento: Individual.

Etapas do Projeto

1. Montar a documentação de Arquitetura
Criar documentação conforme exemplo.

2. Montar o Backlog do Produto
Backlog
Estruturar o html do header

Estruturar a seção sobre mim
Estruturar a seção características
Fazer o footer
Linkar as divs em um site

Formatar o css do header

3. Sprint Backlog e Execução
Separar as tarefas em Sprints com a duração de 2 aulas cada sprint.

4. Daily Scrum
Cada aluno deverá responder estas perguntas:
1. O que fiz na última aula?
2. O que farei hoje?
3. Existe algum impedimento?

5. Apresentação
Cada aluno deve apresentar:
- Portfólio
- Documentação de arquitetura

6. Sprint Retrospective
Reflitam com perguntas:
- O que funcionou bem?
- O que poderia melhorar?
- O que vamos mudar na próxima vez?

Entregas obrigatórias:
1. Portfólio (HTML + CSS)
2. Documentação de Arquitetura
3. Documentação do Scrum contendo as Backlogs do Produto e das Sprints
4. Link da publicação no GitHub